Business case: ESV Registratur

Senast uppdaterad: 2025-10-21

Innehållsförteckning

2	Introduktion och bakgrund	2

3	Övergripande mål och förväntad nytta	2

4	Funktioner och möjligheter	3

4.1	Scenario S01 – Registratur nuläge (Generiskt)	3

5	Implementation	9

5.1	Scenario S02 – Nytt automatiserat läge (Steg 1 och steg 2)	9

5.2	Scenario S03 – Nytt läge med AI (Steg 3)	17

6	Nyttohemtagning och mätbara resultat	30

6.1	Effektmål	30

6.2	Nyttoanalys tidsbesparing	30

6.3	Nyttoanalys kvalitétsökning	31

6.4	ROI	32

7	Slutsatser och Rekommendationer	33

Introduktion och bakgrund

Denna analys visar potentialen att effektivisera ESV registratus verksamhetsflöde för ärenden och handlingar, effektiviseringen är beräknad att ske genom att automatisera delar av processen, bl.a. genom införande av AI-system.

Automatiseringen bedöms kunna minska den manuella tiden som idag läggs på att registrera, kvalitetssäkra och rätta upp ärenden med innehållande dokumentkort, vilket frigör arbetstid och ökar kvalitén över de ärenden som ESV hanterass

Dessutom förväntas införandet leda till kortare ledtider vilket över tid kan ge snabbare hantering av ärenden, främst mot verksamhetsrepresentanter/handläggare.

Analysen utgör ett beslutsunderlag för att inleda utvecklingen av en pilotlösning (POC) och därefter bedöma nyttan av en bredare implementering.

Övergripande mål och förväntad nytta

Målet med införandet av AI-stöd är att skapa ett mer effektivt och kvalitativt verksamhetsflöde för ESV Registratur.

Detta ska bidra till:

- Minskad handläggningstid genom automatiserad kvalitetskontroll

- Ökad kvalitét och transparens av hur mycket fel som begås, genom att alla ärenden med innehållande dokumentkort kvalitetsgranskas (i dagsläget ca 20%)

- Ökad kvalité genom automatisk rättning av fel.

De förväntade effekterna beskrivs mer detaljerat och kvantifieras i avsnitt 6 Nyttohemtagning och mätbara resultat.

Funktioner och möjligheter

Scenario S01 – Registratur nuläge (Generiskt)

Scenariobeskrivning: Scenariot beskriver hanteringen av handlingar. Inklusive EU-revision.

Avgränsningar (exkluderas)

Förutsättningar:

- …

Frekvens:

ca 2700-3000 ärenden per år

Start: Handläggare informerar registraturen om att sapa ett ärende i P360.

Slut: Ärende är kvalitetssäkrat i P360.

Flödesmodell:

Detaljerad scenariobeskrivning:

| # | Arbetssteg | Aktör (ansvarig, stödjande) | IT-system (system och interaktion) | Tidsåtgång (nedlagd tid) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handläggare informerar registraturen om att skapa ett ärende. Information som registraturen behöver är t.ex: - Ärendemening - Process - Handläggare - Medhandläggare - Motpart (enligt register) - Relation till andra objekt | Handläggare | Intranätet |  |  |
|  | Registratur kvalitetskontrollerar metadata mot klassificeringsstruktur. | Registratur |  | P360 |  |
|  | Registratur skapar ärende, inkl. metadata, och registrerar inkommen information i ärendet. När ärendet är skapat delges informationen till handläggare | Registratur | P360 (Ärendekort) E-post | Steg 2 och 3: ~ 2 min | Förtydligande: Vid externt inkomna ärenden skapar registraturen upp ärenden från inkommen information som behöver fördelas till handläggare. Då registrera registraturen dokumentkortet (se steg 6). |
|  | Handläggare tar emot information om skapat ärende. | Handläggare |  |  |  |
|  | Handläggare bereder ärendet | Handläggare | Manuellt |  |  |
|  | Handläggare registrerar ett eller flera dokumentkort i ärendet samt dokumentkortet innehåller tex. - Titel - Riktning - Kontakt (beroende på riktning enligt register) - Datum (beroende på riktning, t.ex. ankomstdatum, beslutsdatum etc.) - Handlingstyp - Handläggare - Offentlig/sekretess - Etc. | Handläggare | P360 (Dokumentkort/ ärendedokumentkort) | ~ 2 min Hyresavtal: 1 dokumentkort per ärende. ca 1000 ärenden. EU-rev: 20-30 dokumentkort per ärende. ca 600 ärenden. Remiss: ca 3 dokumentkort per ärende. Ca 150 ärenden. Avgiftssamråd: Ca 2-3 dokumentkort per ärende. Ca 100 ärenden. Regeringsuppd: 2-4 dokumentkort per ärende. Ca 40 ärenden. Årsredo: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. BU: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Finansiellt utdrag: 40 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Övrigt: 2-5 dokumentkort per ärende. Ca 770 ärenden. | Förtydligande: Innehåll, mottagare, process, riktning etc. kan identifieras genom att analysera missiv, handlingar, process och t.ex. om ärendet inkommit från extern part. Förtydligande: Riktning på ärendet bestäms baserat på: - Innehåll - Mottagare - Process |
|  | Handläggare lägger till fil(er) till dokumentkortet | Handläggare |  | ~ 1 min | Förtydligande: Ett dokumentkort ha enbart ha en riktning, men flera filer. |
|  | Handläggare färdigställer dokumentkort (varierar beroende på riktning). Vid färdigställande av dokumentkort informeras registraturen. | Handläggare | P360 (ändra status från ”behandlas” till ”färdig”), dokumentkort läggs i lista för färdiga handlingar. |  |  |
|  | Registratur tar emot färdigställda dokumentkort. | Registratur | P360 |  |  |
|  | Registratur kvalitetsgranskar: - Dokumentkortets metadata mot fil(er) i dokumentkortet. - Om fil(er) är intakta - Att fil(er) har samma riktning som dokumentkortet | Registratur | P360 | ~ 5 min per dokumentkort (granskar 20% av dokumentkorten) |  |
|  | Vid behov informerar registratur handläggare att revidera felaktig information. | Registratur | P360 | Frekvens/andel av ärenden ca. 10-30% ~ 10-15 min | Förtydligande: I vissa fall genomför registraturen revidering själv. T.ex. vid vissa handlingsstatusar. |
|  | Registratur ändrar status på dokumentkortet från ”färdig” till ”registrerat”. | Registratur | P360 | ~ 1 min |  |
|  | När samtliga dokumentkort har status ”registrerat: Handläggare sätter status ”avslutat från handläggare” |  |  | ~ 1 min | Förtydligande: detta kan ske i tidigare skede när alla dokumentkort har status ”färdig”. |
|  | Registratur genomför en sista kontroll av ärendet om någon metadata ändrats samt om något verkar saknas. | Registratur |  | ~ 1 min |  |
|  | Registratur avslutar ärendet | Registratur | P360 (status avslutat) | ~ 1 min |  |

Implementation

IT-huset… visualiseras genom Scenario S02 och S03.

Scenario S02 – Nytt automatiserat läge (Steg 1 och steg 2)

Scenariobeskrivning: Scenariot beskriver hanteringen av handlingar med stöd av AI.

Avgränsningar (exkluderas)

Förutsättningar:

- …

Frekvens: ca 2700-3000 ärenden per år

Start: Handläggare informerar registraturen om att sapa ett ärende i P360 .

Slut: Ärende är kvalitetssäkrat i P360.

Flödesmodell:

Detaljerad scenariobeskrivning:

|  | Arbetssteg | Aktör (ansvarig, stödjande) | IT-system (system och interaktion) | Nytt läge (kommentarer) | Tidsåtgång (nedlagd tid) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handläggare informerar registraturen om att skapa ett ärende. Information som registraturen behöver är t.ex: - Ärendemening - Process - Handläggare - Medhandläggare - Motpart (enligt register) - Relation till andra objekt | Handläggare | Intranätet |  |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) kvalitetskontrollerar metadata mot klassificeringsstruktur. | Registratur |  |  | P360 |  |
|  | Registratur (automatiskt) skapar ärende, inkl. metadata, och registrerar inkommen information i ärendet. När ärendet är skapat delges informationen till handläggare | Registratur | P360 (Ärendekort) E-post | Hög prio. Teknisk möjligt att automatisera. Handläggare kan inte skapa ärenden. Behov att systemet granskar så det är korrekt information i ärendet. Systemet bör kunna flagga ärenden som kräver hantering från handläggare, som t.ex. har fel metadata etc. Initialt bör systemet ev. ta fram förslag på ett ärenden baserat på underlag. Åtgärd: Definiera ett regelverk för hur abnormaliteter ska hanteras. | Steg 2 och 3: ~ 2 min | Förtydligande: Vid externt inkomna ärenden skapar registraturen upp ärenden från inkommen information som behöver fördelas till handläggare. Då registrera registraturen dokumentkortet (se steg 6). |
|  | Handläggare tar emot information om skapat ärende. | Handläggare |  | Låg prio |  |  |
|  | Handläggare bereder ärendet | Handläggare | Manuellt | Låg prio |  |  |
|  | Handläggare registrerar ett eller flera dokumentkort i ärendet samt dokumentkortet innehåller tex. - Titel - Riktning - Kontakt (beroende på riktning enligt register) - Datum (beroende på riktning, t.ex. ankomstdatum, beslutsdatum etc.) - Handlingstyp - Handläggare - Offentlig/sekretess - Etc. | Handläggare | P360 (Dokumentkort/ ärendedokumentkort) | Låg prio. Önskvärt att systemet registrerar dokumentkort i ett ärende baserat på normalfördelning/ standardiserad fördelning av olika ärenden som har t.ex. samma riktning, mottagare, innehåll etc. Det är önskvärt att systemet flaggar ärenden som är under fortsatt arbete när t.ex. en handläggare inte har avslutat ett ärende. | ~ 2 min Hyresavtal: 1 dokumentkort per ärende. ca 1000 ärenden. EU-rev: 20-30 dokumentkort per ärende. ca 600 ärenden. Remiss: ca 3 dokumentkort per ärende. Ca 150 ärenden. Avgiftssamråd: Ca 2-3 dokumentkort per ärende. Ca 100 ärenden. Regeringsuppd: 2-4 dokumentkort per ärende. Ca 40 ärenden. Årsredo: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. BU: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Finansiellt utdrag: 40 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Övrigt: 2-5 dokumentkort per ärende. Ca 770 ärenden. | Förtydligande: Innehåll, mottagare, process, riktning etc. kan identifieras genom att analysera missiv, handlingar, process och t.ex. om ärendet inkommit från extern part. Förtydligande: Riktning på ärendet bestäms baserat på: - Innehåll - Mottagare - Process Blått: Kräver ingen mänsklig beredning. |
|  | Handläggare lägger till fil(er) till dokumentkortet | Handläggare |  | Låg prio | ~ 1 min | Förtydligande: Ett dokumentkort ha enbart ha en riktning, men flera filer. |
|  | Handläggare färdigställer dokumentkort (varierar beroende på riktning). Vid färdigställande av dokumentkort informeras registraturen. | Handläggare | P360 (ändra status från ”behandlas” till ”färdig”), dokumentkort läggs i lista för färdiga handlingar. | Låg prio |  |  |
|  | Registratur tar emot färdigställda dokumentkort. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) kvalitetsgranskar: - Dokumentkortets metadata mot fil(er) i dokumentkortet. - Om fil(er) är intakta - Att fil(er) har samma riktning som dokumentkortet | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. Kvalitetsgranskning sker på både dokumentkortet och leveransen från AI. | ~ 5 min per dokumentkort (granskar 20% av dokumentkorten) |  |
|  | Vid behov informerar registratur (automatiskt) handläggare att revidera felaktig information. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. | Frekvens/andel ca. 10-30% ~ 10-15 min | Förtydligande: I vissa fall genomför registraturen revidering själv. T.ex. vid vissa handlingsstatusar. |
|  | Registratur (automatiskt) ändrar status på dokumentkortet från ”färdig” till ”registrerat”. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. Vid behov av granskning/ kvalitetskontroll från handläggare är det viktigt att informationen som delges är korrekt. Systemet bör ”flagga” ett dokumentkort som har eskalerat. Det är viktigt att definiera ett regelverk för vad systemet ska flagga och informationen i ett ärende. T.ex. konvertering av dokument till PDF etc. Åtgärd: vilket kommunikationsmedel ska användas vid behov av granskning? T.ex. E-post? | ~ 1 min | Förtydligande: Dokument som skall kvalitetsgranskas markeras och kommenteras. Förtydligande: När dokumentkortet ändrar status tas markerade kommentarer bort. |
|  | När samtliga dokumentkort har status ”registrerat: Handläggare sätter status ”avslutat från handläggare” |  |  | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. | ~ 1 min | Förtydligande: detta kan ske i tidigare skede när alla dokumentkort har status ”färdig”. Förtydligande: För att ett ärende ska ”avslutas” krävs det att handläggare ändrar status till ”avslutat”. Handläggare kan lämna ärendet öppet ifall det inkommer flera handlingar. |
|  | Registratur (automatiskt) genomför en sista kontroll av ärendet om någon metadata ändrats samt om något verkar saknas. | Registratur |  |  | ~ 1 min |  |
|  | Registratur avslutar ärendet | Registratur | P360 (status avslutat) |  | ~ 1 min |  |

Scenario S03 – Nytt läge med AI (Steg 3)

Scenariobeskrivning: Scenariot beskriver hanteringen av handlingar med stöd av AI.

Avgränsningar (exkluderas)

Förutsättningar:

- …

Frekvens: ca 2700-3000 ärenden per år

Start: Handläggare informerar registraturen om att sapa ett ärende i P360 .

Slut: Ärende är kvalitetssäkrat i P360.

Scenariobeskrivning:

| # | Arbetssteg | Aktör (ansvarig, stödjande) | IT-system (system och interaktion) | Nytt läge (kommentarer) | Tidsåtgång (nedlagd tid) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handläggare informerar registraturen om att skapa ett ärende. Information som registraturen behöver är t.ex: - Ärendemening - Process - Handläggare - Medhandläggare - Motpart (enligt register) - Relation till andra objekt | Handläggare | Intranätet |  |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) kvalitetskontrollerar metadata mot klassificeringsstruktur. | Registratur |  |  | P360 |  |
|  | Registratur (automatiskt) skapar ärende, inkl. metadata, och registrerar inkommen information i ärendet. När ärendet är skapat delges informationen till handläggare | Registratur | P360 (Ärendekort) E-post | Hög prio. Teknisk möjligt att automatisera. Handläggare kan inte skapa ärenden. Behov att systemet granskar så det är korrekt information i ärendet. Systemet bör kunna flagga ärenden som kräver hantering från handläggare, som t.ex. har fel metadata etc. Initialt bör systemet ev. ta fram förslag på ett ärenden baserat på underlag. Åtgärd: Definiera ett regelverk för hur abnormaliteter ska hanteras. | Steg 2 och 3: ~ 2 min | Förtydligande: Vid externt inkomna ärenden skapar registraturen upp ärenden från inkommen information som behöver fördelas till handläggare. Då registrera registraturen dokumentkortet (se steg 6). |
|  | Handläggare tar emot information om skapat ärende. | Handläggare |  | Låg prio |  |  |
|  | Handläggare bereder ärendet | Handläggare | Manuellt | Låg prio |  |  |
|  | Handläggare lägger till fil(er) till dokumentkortet | Handläggare |  | Låg prio | ~ 1 min | Förtydligande: Ett dokumentkort ha enbart ha en riktning, men flera filer. |
|  | Registratur (automatiskt) registrerar ett eller flera dokumentkort i ärendet samt dokumentkortet innehåller tex. - Titel - Riktning - Kontakt (beroende på riktning enligt register) - Datum (beroende på riktning, t.ex. ankomstdatum, beslutsdatum etc.) - Handlingstyp - Handläggare - Offentlig/sekretess - Etc. | Handläggare | P360 (Dokumentkort/ ärendedokumentkort) | Låg prio. Önskvärt att systemet registrerar dokumentkort i ett ärende baserat på normalfördelning/ standardiserad fördelning av olika ärenden som har t.ex. samma riktning, mottagare, innehåll etc. Det är önskvärt att systemet flaggar ärenden som är under fortsatt arbete när t.ex. en handläggare inte har avslutat ett ärende. | ~ 2 min Hyresavtal: 1 dokumentkort per ärende. ca 1000 ärenden. EU-rev: 20-30 dokumentkort per ärende. ca 600 ärenden. Remiss: ca 3 dokumentkort per ärende. Ca 150 ärenden. Avgiftssamråd: Ca 2-3 dokumentkort per ärende. Ca 100 ärenden. Regeringsuppd: 2-4 dokumentkort per ärende. Ca 40 ärenden. Årsredo: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. BU: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Finansiellt utdrag: 40 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Övrigt: 2-5 dokumentkort per ärende. Ca 770 ärenden. | Förtydligande: Innehåll, mottagare, process, riktning etc. kan identifieras genom att analysera missiv, handlingar, process och t.ex. om ärendet inkommit från extern part. Förtydligande: Riktning på ärendet bestäms baserat på: - Innehåll - Mottagare - Process Blått: Kräver ingen mänsklig beredning. |
|  | Registratur (automatiskt) färdigställer dokumentkort (varierar beroende på riktning). Vid färdigställande av dokumentkort informeras registraturen. | Registratur | P360 (ändra status från ”behandlas” till ”färdig”), dokumentkort läggs i lista för färdiga handlingar. | Låg prio |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) tar emot färdigställda dokumentkort. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) kvalitetsgranskar: - Dokumentkortets metadata mot fil(er) i dokumentkortet. - Om fil(er) är intakta - Att fil(er) har samma riktning som dokumentkortet | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. Kvalitetsgranskning sker på både dokumentkortet och leveransen från AI. | ~ 5 min per dokumentkort (granskar 20% av dokumentkorten) |  |
|  | Vid behov informerar registratur (automatiskt) handläggare att revidera felaktig information. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. | Frekvens/andel ca. 10-30% ~ 10-15 min | Förtydligande: I vissa fall genomför registraturen revidering själv. T.ex. vid vissa handlingsstatusar. |
|  | Registratur (automatiskt) ändrar status på dokumentkortet från ”färdig” till ”registrerat”. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. Vid behov av granskning/ kvalitetskontroll från handläggare är det viktigt att informationen som delges är korrekt. Systemet bör ”flagga” ett dokumentkort som har eskalerat. Det är viktigt att definiera ett regelverk för vad systemet ska flagga och informationen i ett ärende. T.ex. konvertering av dokument till PDF etc. Åtgärd: vilket kommunikationsmedel ska användas vid behov av granskning? T.ex. E-post? | ~ 1 min | Förtydligande: Dokument som skall kvalitetsgranskas markeras och kommenteras. Förtydligande: När dokumentkortet ändrar status tas markerade kommentarer bort. |
|  | När samtliga dokumentkort har status ”registrerat: Handläggare registrerar status ”avslutat från handläggare” |  |  | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. | ~ 1 min | Förtydligande: detta kan ske i tidigare skede när alla dokumentkort har status ”färdig”. Förtydligande: För att ett ärende ska ”avslutas” krävs det att handläggare ändrar status till ”avslutat”. Handläggare kan lämna ärendet öppet ifall det inkommer flera handlingar. |
|  | Registratur (automatiskt) genomför en sista kontroll av ärendet om någon metadata ändrats samt om något verkar saknas. | Registratur |  |  | ~ 1 min |  |
|  | Registratur (automatiskt) avslutar ärendet | Registratur | P360 (status avslutat) |  | ~ 1 min |  |

| # | Arbetssteg | Aktör (ansvarig, stödjande) | IT-system (system och interaktion) | Nytt läge (kommentarer) | Tidsåtgång (nedlagd tid) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handläggare informerar registraturen om att skapa ett ärende. Information som registraturen behöver är t.ex: - Ärendemening - Process - Handläggare - Medhandläggare - Motpart (enligt register) - Relation till andra objekt | Handläggare | Intranätet |  |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) kvalitetskontrollerar metadata mot klassificeringsstruktur. | Registratur |  |  | P360 |  |
|  | Registratur (automatiskt) skapar ärende, inkl. metadata, och registrerar inkommen information i ärendet. När ärendet är skapat delges informationen till handläggare | Registratur | P360 (Ärendekort) E-post | Hög prio. Teknisk möjligt att automatisera. Handläggare kan inte skapa ärenden. Behov att systemet granskar så det är korrekt information i ärendet. Systemet bör kunna flagga ärenden som kräver hantering från handläggare, som t.ex. har fel metadata etc. Initialt bör systemet ev. ta fram förslag på ett ärenden baserat på underlag. Åtgärd: Definiera ett regelverk för hur abnormaliteter ska hanteras. | Steg 2 och 3: ~ 2 min | Förtydligande: Vid externt inkomna ärenden skapar registraturen upp ärenden från inkommen information som behöver fördelas till handläggare. Då registrera registraturen dokumentkortet (se steg 6). |
|  | Handläggare tar emot information om skapat ärende. | Handläggare |  | Låg prio |  |  |
|  | Handläggare bereder ärendet | Handläggare | Manuellt | Låg prio |  |  |
|  | Handläggare registrerar ett eller flera dokumentkort i ärendet samt dokumentkortet innehåller tex. - Titel - Riktning - Kontakt (beroende på riktning enligt register) - Datum (beroende på riktning, t.ex. ankomstdatum, beslutsdatum etc.) - Handlingstyp - Handläggare - Offentlig/sekretess - Etc. | Handläggare | P360 (Dokumentkort/ ärendedokumentkort) | Låg prio. Önskvärt att systemet registrerar dokumentkort i ett ärende baserat på normalfördelning/ standardiserad fördelning av olika ärenden som har t.ex. samma riktning, mottagare, innehåll etc. Det är önskvärt att systemet flaggar ärenden som är under fortsatt arbete när t.ex. en handläggare inte har avslutat ett ärende. | ~ 2 min Hyresavtal: 1 dokumentkort per ärende. ca 1000 ärenden. EU-rev: 20-30 dokumentkort per ärende. ca 600 ärenden. Remiss: ca 3 dokumentkort per ärende. Ca 150 ärenden. Avgiftssamråd: Ca 2-3 dokumentkort per ärende. Ca 100 ärenden. Regeringsuppd: 2-4 dokumentkort per ärende. Ca 40 ärenden. Årsredo: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. BU: 250 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Finansiellt utdrag: 40 dokumentkort per ärende. Ca 1 ärende. Övrigt: 2-5 dokumentkort per ärende. Ca 770 ärenden. | Förtydligande: Innehåll, mottagare, process, riktning etc. kan identifieras genom att analysera missiv, handlingar, process och t.ex. om ärendet inkommit från extern part. Förtydligande: Riktning på ärendet bestäms baserat på: - Innehåll - Mottagare - Process Blått: Kräver ingen mänsklig beredning. |
|  | Handläggare lägger till fil(er) till dokumentkortet | Handläggare |  | Låg prio | ~ 1 min | Förtydligande: Ett dokumentkort ha enbart ha en riktning, men flera filer. |
|  | Handläggare färdigställer dokumentkort (varierar beroende på riktning). Vid färdigställande av dokumentkort informeras registraturen. | Handläggare | P360 (ändra status från ”behandlas” till ”färdig”), dokumentkort läggs i lista för färdiga handlingar. | Låg prio |  |  |
|  | Registratur tar emot färdigställda dokumentkort. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. |  |  |
|  | Registratur (automatiskt) kvalitetsgranskar: - Dokumentkortets metadata mot fil(er) i dokumentkortet. - Om fil(er) är intakta - Att fil(er) har samma riktning som dokumentkortet | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. Kvalitetsgranskning sker på både dokumentkortet och leveransen från AI. | ~ 5 min per dokumentkort (granskar 20% av dokumentkorten) |  |
|  | Vid behov informerar registratur (automatiskt) handläggare att revidera felaktig information. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. | Frekvens/andel ca. 10-30% ~ 10-15 min | Förtydligande: I vissa fall genomför registraturen revidering själv. T.ex. vid vissa handlingsstatusar. |
|  | Registratur (automatiskt) ändrar status på dokumentkortet från ”färdig” till ”registrerat”. | Registratur | P360 | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. Vid behov av granskning/ kvalitetskontroll från handläggare är det viktigt att informationen som delges är korrekt. Systemet bör ”flagga” ett dokumentkort som har eskalerat. Det är viktigt att definiera ett regelverk för vad systemet ska flagga och informationen i ett ärende. T.ex. konvertering av dokument till PDF etc. Åtgärd: vilket kommunikationsmedel ska användas vid behov av granskning? T.ex. E-post? | ~ 1 min | Förtydligande: Dokument som skall kvalitetsgranskas markeras och kommenteras. Förtydligande: När dokumentkortet ändrar status tas markerade kommentarer bort. |
|  | När samtliga dokumentkort har status ”registrerat: Handläggare sätter status ”avslutat från handläggare” |  |  | Hör prio. Tekniskt möjligt att automatisera. | ~ 1 min | Förtydligande: detta kan ske i tidigare skede när alla dokumentkort har status ”färdig”. Förtydligande: För att ett ärende ska ”avslutas” krävs det att handläggare ändrar status till ”avslutat”. Handläggare kan lämna ärendet öppet ifall det inkommer flera handlingar. |
|  | Registratur (automatiskt) genomför en sista kontroll av ärendet om någon metadata ändrats samt om något verkar saknas. | Registratur |  |  | ~ 1 min |  |
|  | Registratur avslutar ärendet | Registratur | P360 (status avslutat) |  | ~ 1 min |  |

…

Nyttohemtagning och mätbara resultat

- Effektmål: Exempelvis snabbare hantering av ärenden med innehållande dokumentkort och minskade handläggningstider.

- Nyckeltal för mätning: Automatiseringsgrad, tidsbesparingar per dokument, felminskning, och ökad produktivitet.

- ROI och tidsplan för Nyttohemtagning: Beräkning av investeringskostnader mot förväntad avkastning och brytpunkter.

Effektmål

- Mindre administrativ börda

- Minskade personalkostnader

- Ökad kavlitét på ärenden och dess innehållande dokumentkort

Nyttoanalys tidsbesparing

Beräkningarna baseras på uppskattade nedlagda arbetstimmar för respektive del av flödet.  För närvarande kvalitetsgranskas cirka 20% av ärendena.  I det föreslagna läget skulle 100% av ärendena kvalitetsgranskas, varav cirka 20% skulle kräva korrigering.  Nyttorna är beräknade utifrån antagandet att 100% av ärenden granskas och 20% behöver åtgärdas.

I dagsläget läggs cirka 328,67 timmar på att granska ärenden (20% av alla ärenden).  Cirka 197 timmar läggs på att åtgärda fel (ej medräknat).  Om alla ärenden skulle granskas skulle det kräva cirka 1643,33 timmar (100% av ärenden), varav cirka 986 timmar skulle behöva läggas på att åtgärda fel (20% av ärenden), vilket innebär en negativ nytta.

Timpriset för anställda är 440 kr/h och beräkningar sker på årsbasis

| Steg | Antagande | Handläggninstid nuläge | Handläggningstid framtid | Förändring (h) | Ekonomisk besparingseffekt (440kr/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steg 1 | Det krävs merjobb för att rätta fel (ca 789h). | För att granska 20%: 329h För att granska 100%: 1643h | För att granska 100%: 0h | 1643-789 = 854h | 854 á 440kr/h = 375 994 kr |
| Steg 2 | 5% av dokumentkort kräver mänsklig rättning | 3776h | 16h | 3776-16=3760h | 3760 á 440kr/h= 1 654 400 kr |
| Steg 3 | 5% av dokumentkort kräver mänsklig rättning | 4434h | 16h | 4434-16=4418h | 4418 á 440kr/h = 1 943 000 kr |

Förutom den ekonomiska nyttan reduceras ledtiderna från cirka fem dagar till noll dagar för samtliga tre steg.

- Steg 1: Från cirka fem dagar till noll dagar (exklusive rättning av fel och beredningstid)

- Steg 2: Från cirka fem dagar till noll dagar (inklusive rättning av fel och exklusive beredningstid)

- Steg 3: Från cirka fem dagar till noll dagar (inklusive rättning av fel och exklusive beredningstid)

Nyttoanalys kvalitétsökning

| Steg | Nuläge | Nytta | Förändring |
| --- | --- | --- | --- |
| Steg 1 | 20% av alla dokumentkort granskas idag. 10-30% (snitt 20%) innehåller fel | 100% av dokumentkort granskas. 10-30% (snitt 20%) innehåller fel. | Kvalitetsökning: - 100% av ärenden och innehållande dokumentkort kommer granskas och därmed upprätthålla rätt kvalitét och uppfylla lagkrav. |
| Steg 2 | 20% av alla dokumentkort granskas idag. 10-30% (snitt 20%) innehåller fel | 100% av dokumentkort granskas. Ca 5% av dokumentkort innerhåller fel (och kräver mänsklig rättning) | Kvalitetsökning: - 100% av ärenden och innehållande dokumentkort kommer granskas och därmed upprätthålla rätt kvalitét och uppfylla lagkrav. - Felmarginalen minskas till 5% genom automatiskt korrigering. |
| Steg 3 | 20% av alla dokumentkort granskas idag. 10-30% (snitt 20%) innehåller fel Dokumentkort skapas av handläggare | Dokumentkort skapas automatiskt utifrån filer. 100% av dokumentkort granskas. Ca 5% av dokumentkort innerhåller fel (och kräver mänsklig rättning) | Kvalitetsökning: - 100% av ärenden och innehållande dokumentkort kommer granskas och därmed upprätthålla rätt kvalitét och uppfylla lagkrav. - Felmarginalen minskas till 5% genom automatiskt korrigering. - Dokumentkort som skapas kommer vara korrekta (från början) i 95% av fallen, dvs. P360 kommer innehålla fler korrekta ärenden med dokumentkort från start. |

ROI

ROI beräknas nedan och utgår endast från de ekonomiska nyttorna. Det innebär att de positiva effekterna av kvalitetsökningen inte inkluderas i denna beräkning.

| Steg | Ekonomisk besparing | Kostnad | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| Steg 1 | 375 994kr/år | Kostnad för POC: IT-huset… |  |
| Steg 2 | 1 654 400kr/år | Kostnad för implementation steg 2: IT-huset… |  |
| Steg 3 | 1 943 000kr/år | Kostnad för ”uppgradering” enligt steg 3: IT-huset… |  |

Slutsatser och Rekommendationer

IT-huset…